**Апрель 2012г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Организация | Наименование фирмы | Ф.И.О.руководителя | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
| 1 | Центральный офис | **ООО****СК "ИНЖДОРСОЮЗ"** | Куликов Андрей Иванович |  | Вице-Президент С.Г. Пятибратов 16.04.2012г в 18 часов 30 минут перенес проверку данной организации на декабрь 2012г по просьбе Бондаренко М.М. |  |
| 2 | Центральный офис | **ООО СК "ГРАНД"** | Кузнецов Максим Владимирович | 18 апреля2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 3 | Центральный офис | **ООО "ЭлектроСетьКомплекс"****(ранее ООО БРИДЖ")** | Стоякин Виталий Александрович |  | Приостановлено действие Свидетельства до 15.07.2012г. |  |
| 4 | Центральный офис | **ООО "Строительная компания СПОНДЭО"** | Лим Виктор Николаевич | 03 апреля2012г. | 1.Организовать строительный, производственный, операционный и входной контроль в организации.2.Организовать систему контроля качества.3.Заключить договор с аттестованной лабораторией.4.Не соблюдаются требования по Т.Б., О.Т., П.Б. | Срок исправления03.05.2012г |
| 5 | Центральный офис | **ООО "Горстрой"** | Николаенко Андрей Вячеславович | 24 апреля2012г. | 1.Предоставить договор аренды на оказание транспортных услуг.2.Организовать систему контроля качества.3.Заключить договор с аттестованной лабораторией.4.Не соблюдаются требования по Т.Б., О.Т., П.Б.5. Предоставить 14 Трудовых книжек6. Повысить квалификацию 1 сотруднику7. Срочно провести аттестацию сотрудников. | Срок исправления24.05.2012г |
| 6 | Центральный офис | **ООО "Гидростроймонтаж"** | Выгановская Оксана Цезаревна | 12 апреля2012г. | 1.Предоставить документы по генподрядным работам | Срок исправления04.05.2012г(устранили) |
| 7 | Центральный офис | **ООО "Спецстрой МВ"** | Панин Вячеслав Васильевич | 26 апреля2012г. | 1.Повысить квалификацию семи сотрудников.2.Предоставить общий журнал работ, журнал бетонных работ, 3.Организовать систему контроля качества.4.Не соблюдаются требования по Т.Б., О.Т., П.Б. | Срок исправления26.05.2012г |
| 8 | Центральный офис | **ООО ПСФ****«Градстрой-инжиниринг»** | Талашев Александр Юрьевич | 04 апреля2012г. | 1.Организовать строительный, производственный, операционный и входной контроль в организации.2.Организовать систему контроля качества.3.Заключить договор с аттестованной лабораторией.4.Не соблюдаются требования по Т.Б., О.Т., П.Б.5. Предоставить 1 Трудовую книжку6. Предоставить договор аренды помещения. | Срок исправления04.05.2012г |
| 9 | Центральный офис | **ЗАО "НИРИН"** | Коваленко Иван Мефодьевич | 25 апреля2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 10 | Центральный офис | **ООО "ПСУ 25"** | Николаев Михаил Михайлович | 27 апреля2012г. | 1.Повысить квалификацию одному сотруднику. | Срок исправления27.05.2012г |
| 11 | Центральный офис | **ООО "СтройТехАльянс"** | Гулько Владимир Иванович | 02 мая2012г. | Из-за отсутствия выполнения СМР организация не соответствует в части:1.Организация и осуществление строительного контроля 2.Контроль качества в организации3. По наличию собственной лаборатории4. По соблюдению требований по Т.Б, О.Т и П.Б. | Срок исправления10 дней после начала СМР |
| 12 | Центральный офис | **ООО "УСМР"** | Дидур Владимир Алексеевич | 16 апреля2012г. | 1.Повысить квалификацию одному сотруднику | Срок исправления16.05.2012г(устранили) |
| 13 | Центральный офис | **ООО Предприятие "МИА"** | Болонкин Михаил Иванович | 23 апреля2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 14 | Центральный офис | **ООО "Сектор-М"** | Богданов Павел Васильевич | 15 мая2012г. | 1.Отсутствует договор с аттестованной лабораторией2.Не соблюдаются требования по Т.Б., О.Т., П.Б.3. Не проводится строительный контроль | Срок исправления10 дней, после начала СМР. |
| 15 | Центральный офис | **ЗАО "Строительные услуги"** | Кузин Сергей Александрович | 06 апреля2012г. | 1.Организовать строительный, производственный, операционный и входной контроль в организации.2.Заключить договор с аттестованной лабораторией.3.Не соблюдаются требования по Т.Б., О.Т., П.Б.4. Несоответствие ФЗ-240 по генподряду. (Убрать 33 группу). | Срок исправления04.05.2012г(устранили) |
| 16 | Центральный офис | **МУП города Королев Московской области "КАСКАД"** | Цветков Игорь Александрович | 10 апреля2012г. | 1.Предоставить документы по строительному контролю. | Срок исправления10.05.2012г |
| 17 | Центральный офис | **ПК «Крыша»** | Азаров МихаилСергеевич | 27 апреля2012г. | 1.Предоставить Трудовые книжки и Приказы о приеме на работу на 6 сотрудников2.Предоставить документы по системе контроля качества.3.Не соблюдаются требования по Т.Б., О.Т., П.Б.4. Не проводится строительный контроль | Срок исправления27.05.2012г |
| 18 | Московский филиал №1 | **ООО "Промстройсервис"** | Лапик Григорий Федорович | 17 апреля2012г. | 1.Предоставить Трудовые книжки на 13 сотрудников2.Предоставить документы по системе контроля качества.3.Не соблюдаются требования по Т.Б., О.Т., П.Б.4. Несоответствие по генподряду. (Отсутствие приказов). | Срок исправления18.05.2012г |
| 19 | Московский филиал №1 | **ООО «Регионстрой» (бывший ООО «Строиком»)** | Зеленцев Сергей Григорьевич | 19 апреля2012г. | 1.Предоставить лицензированные программы компьютерного обеспечения2. Предоставить бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках. | Срок исправления19.05.2012г |
| 20 | Московский филиал №2 | **ООО** **«А.Л.С.»** | АлексанянШалико Ервандович | 25.04.2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 21 | Московский филиал №2 | **ООО «Вачстрой»** | ЕремянВачаканГагикович | 11 мая2012г. | 1.Предоставить Приказы по П.Б.,Т.Б., «О назначении ответственных по объекту», «О назначении ответственного за генподряд»2.Предоставить журналы по П.Б.,Т.Б. | Срок исправления08.06.2012г |
| 22 | Московский филиал №2 | **ООО** **«Молния-М»** | МорозовЕвгений Евгеньевич | 04.04.2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 23 | Обособленное подразделение в г. Санкт - Петербург | **ООО «Управляющая Ремонтная Эксплуатационная Компания №22»** | Волчек Сергей Робертович | 17 апреля2012г. | 1.Предоставить выписку из ЕГРЮ до 23.04.2012г.2. Аттестацию рабочих мест до 30.09.2012г. | Срок исправления30.09.2012г(устранили) |
| 24 | Филиалг. Курск | **ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ"** | Шершунович Иван Сергеевич | 13 июня2012г. | 1. Обучить 2 сотрудников
2. Предоставить документацию по соблюдению Т.Б.
 | Срок исправления13.08.2012г |
| 25 | Филиалг. Курск | **ИП Посохов Валерий Михайлович** | Посохов Валерий Михайлович | 26 июня2012г. | 1. Обучить 1 сотрудника
 | Срок исправления26.07.2012г |
| 26 | Филиалг. Курск | **ООО «Кайрос»** | Касьянова Валентина Вячеславовна |  |   |  |
| 27 | Филиалг. Белгород | **ООО «Центрресурс»** | Прахов Вадим Николаевич |  |  |  |
| 28 | Филиалг. Белгород | **ООО "СтройИнвест"** | Тужиков Игорь Алексеевич | 24.04.2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 29 | Филиалг. Белгород | **ООО "Проф-инстал"** | Бутиков Иван Васильевич | 19.04.2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 30 | Филиалг. Белгород | **ООО "Комплекс-2"** | Ефимов Анатолий Николаевич | 19 апреля2012г. | 1.Заключить договор с аккредитованной лабораторией  | Срок исправления19.05.2012г |
| 31 | Филиалг. Белгород | **ООО****«Акцент»** | Чеченин Андрей Борисович | 30.05.2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 32 | Филиалг. Белгород | **ООО****«Инженерный центр»** | ЖуравлевС.П. | 16 мая2012г. | 1. Предоставить договор аренды помещения
 | Срок исправления15.06.2012г  |
| 33 | Филиалг. Улан-Удэ | **ООО «Байкалинждорстрой»** | Ильин Анатолий Захарович |  |  |   |
| 34 | Филиалг. Улан-Удэ | **Общество с ограниченной ответственностью «Дали»** | Дугаров Андрей Савельевич | 11 мая2012г. | 1. Юдников А.Н. не может работать в ПТО (Стаж 5 лет- только 1 августа 2012г.)
 | Срок исправления10.06.2012г |
| 35 | Филиалг. Улан-Удэ | **ООО “Байкальская строительная компания «Монолит»** | Брыкин Виктор Александрович |  |  |  |
| 36 | Филиалг. Воронеж | **ООО "Ковчег 2012"** | Саликов Сергей Николаевич |  |  |  |
| 37 | Филиалг. Воронеж | **ООО "ТерМа-Сталь"** | Терехов Александр Васильевич |  |  |  |
| 38 | Филиалг. Тольятти | **ООО «Компания Росс.СИ»** | Горбунов Александр Павлович |  |  |  |
| 39 | Филиалг. Тольятти | **ООО СК «СТРОЙ-АС»** | Новиков Андрей Владимирович |  |  |  |
| 40 | Филиалг. Тольятти | **ООО «Энергосервис»** | Молчанов Алексей Владимирович |  |  |  |
| 41 | Филиалг. Братск | **ООО****«Братскводсистема»** | Дягилев В.А. | 17.04.2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 42 | Филиал  г.Братск | **ООО** **«Спектр-строй»** | Жилкина Мария Степановна8 (3952)412846  | 22 марта 2012г. | 1. Предоставить документы по проведению аттестации
 | Срок исправления10.04.2012г |

**Май 2012г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Филиал | Наименование фирмы | Ф.И.О.руководителя | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
| 1 | Центральный офис | **ООО "Теплострой"** | Бегунов Семен Михайлович | 20 июня2012г. | 1.Предоставить Трудовые книжки на 2 сотрудника2. Договор страхования недействителен по страхованию групп работ.3.Обучить 6 сотрудников.4.Предоставить аттестацию на 11 человек.5. Предоставить Приказы о принятии на работу 11 сотрудников.6. Предоставить новое Приложение №37. Предоставить документы по системе контроля качества.8. Предоставить договор по предоставлению услуг лицензионного программного обеспечения.9. Предоставить документы по О.Т. | Срок исправления20.07.2012г |
| 2 | Центральный офис | **ЗАО "ПЕРГАМОС"** | Дабагян Степан Хачатурович | 11 мая2012г. | 1.Предоставить 1 трудовую книжку.2.Предоставить 8 приказов о приеме на работу3. Предоставить документацию по организации контроля качества | Срок исправления11.06.2012г(устранили) |
| 3 | Центральный офис | **ОАО "Пушкинская теплосеть" (ранее МУП "Муниципальное предприятие Пушкинского района "Теплосеть")** | Селеменев Алексей Николаевич | Перенос на август 2012г. |  |  |
| 4 | Центральный офис | **ООО "РемСтрой"** | Пфайфер Владимир Эмильевич |  | Приостановлено действие Свидетельства |  |
| 5 | Центральный офис | **ООО "ТерминалСтройСервис"**  | Сороколет Игорь Михайлович | Перенос на август 2012 |  |  |
| 6 | Центральный офис | **МКУ УКС (МБУ "УКС")** | Шульц Виктор Готфридович | 17 мая2012г. | 1.Провести инструктаж по охране труда в Журналах регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте. | Срок исправления03.06.2012г |
| 7 | Центральный офис | **ЗАО "ИЖ-КОСМОС"** | Железняков Вячеслав Иванович | 03 мая2012г. | 1.Предоставить Трудовые книжки на 3 сотрудников | Срок исправления03.06.2012г |
| 8 | Центральный офис | **ЗАО "Профессиональные Системы и Проекты.Профи-СП"** | Скопненко Алексей Андреевич | 22 мая2012г. | 1.Не соответствует по количеству, уровню образования и квалификации работников (7 сотрудников работают по совместительству).2. Прошить журналы по О.Т. и П.Б.и вклеить титульные листы этих журналов. | Срок исправления22.06.2012г |
| 9 | Центральный офис | **ЗАО "СПМК-1"** | Ларинский Андрей Александрович | 10 мая2012г. | 1.Предоставить новый договор страхования гражданской ответственности. Исправить название организации | Срок исправления22.05.2012г(устранили) |
| 10 | Центральный офис | **ООО "БАУСЕРВИС"** | Шаумян Роза Григорьевна |  | Вышли из СРО, в связи со смертью руководителя |  |
| 11 | Центральный офис | **ООО "ОНИКС"** | Бекетов Михаил Юрьевич | 25 мая2012г. | 1.Отсутствует договор с аттестованной лабораторией2.Не соблюдаются требования по Т.Б., О.Т., П.Б.3. Не проводится строительный контроль | Срок исправления10 дней, после начала СМР. |
| 12 | Центральный офис | **ООО "Строймонолит-22"** | Сидорушкин Юрий Георгиевич | 06 мая2012г. | 1.Предоставить договор аренды нежилого помещения2.Предоставить договор на оказание транспортных услуг3. Предоставить договор на лабораторный контроль4. Предоставить 1 Трудовую книжку. | Срок исправления05.06.2012г(устранили) |
| 13 | Центральный офис | **ООО** **«Климат-СВ»** | РубцовСергей Валентинович | 15 мая2012г. | 1.Предоставить журнал производства работ, журнал бетонных работ, журнал входного учета и контроля качества4. Предоставить 3 Трудовых книжек. | Срок исправления15.06.2012г |
| 14 | Московский филиал№1 | **ООО "Аквалэнд-строй"** | Соколов Владимир Владимирович |  |  |  |
| 15 | Московский филиал №1 | **ЗАО «Электронсервис»** | Знатнов Анатолий Александрович |  |  |  |
| 16 | Московский филиал №2 | **ООО «Стройинжпроект»** | Бутич Александр Иванович | 04.05.2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 17 | Московский филиал №2 | **ООО «Варикус»** | СираевРафис Мухаметнурович | 05 июня 2012г. | 1.Повысить квалификацию одному сотруднику2. Предоставить копии Трудовых книжек на 3 сотрудников3. Организовать строительный контроль4. Предоставить документы по контролю качества5.Предоставить документы по Т.Б., П.Б., О.Т. | Срок исправленияП.1-2 до 05.07.2012г.П. 3-5 10 днейПосле начала СМР |
| 18 | Обособленное подразделение в г. Санкт - Петербург | **ООО «Альфа-Сервис»** | Кошель Евгений Иванович | 25 мая2012г. | 1.Провести работы по осуществлению строительного контроля (группа работ №32)2. Провести аттестацию рабочих мест | Срок исправления31.10.2012г(аттестация рабочих мест) |
| 19 | Филиалг. Курск | **ОАО "Предприятие по благоустройству города Курска"** | Лушникова Юлиана Викторовна |  |  |  |
| 20 | Филиалг. Курск | **ООО "Курское Управление механизации и транспорта"** | Башкатов Александр Иванович |  |  |  |
| 21 | Филиалг. Курск | **ООО «Центртрансстрой»** | Пересыпкин Александр Юрьевич |  |  |  |
| 22 | Филиалг. Белгород | **ООО «Газмонтаж»** | ПрядкоНиколай Иванович |  |  |  |
| 23 | Филиалг. Белгород | **ООО «Газэнергомонтаж»** | Закутский Александр Николаевич |  |  |  |
|  | Филиалг. Белгород | **ООО****«Спецгазсервис»** | ГлушкоНатальяАлександровна | 15 мая2012г. | 1.Предоставить новое Приложение №32. Обучить 2 сотрудников.3.Предоставить журнал работ | Срок исправления15.06.2012г |
| 24 | Филиалг. Белгород | **ООО "Кристаллина"** | ТакшинЮрий Геннадьевич |  |  |  |
| 25 | Филиалг. Белгород | **ООО "СМК-31"** | Медведев Сергей Анатольевич |  |  |  |
| 26 | Филиалг. Белгород | **ООО "Спецсетьстрой-5"** | Черкашин Виктор Николаевич |  |  |  |
| 27 | Филиалг. Братск | **ООО «Спецстроймонтаж»** | Алиев Руслан Мубарисович | 31.05.2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 28 | Филиалг .Братск | **ООО «Теплокон»** | Мельников Сергей Николаевич | 22.05.2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 229 | Филиалг. Воронеж | **ООО УК "Госресурс"** | Долгих Сергей Александрович | 06.06.2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 30 | Филиалг. Воронеж | **ООО "СУМ-31"** | Юдин Евгений Валентинович |  |  |  |
| 31 | Филиалг. Тольятти | **ЗАО «Лада-Связь»** | Галяминский Андрей Николаевич |  |  |  |
| 32 | Филиалг. Тольятти | **ООО «Инвест Строй Тольятти»** | Ласыгин Андрей Валерьевич |  |  |  |

**Июнь 2012г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Филиал | Наименование фирмы | Ф.И.О.руководителя | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
| 1 | Центральный офис | **ООО "Тетис"** | Цветков Владимир Михайлович | 14.06.2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 2 | Центральный офис | **ООО "Энергопромтехнологии"** | Евстифеев Владимир Георгиевич | 15 июня 2012г. | 1.Предоставить документы по О.Т.2. Не организован строительный контроль.Организовать систему контроля качества. | Срок исправления15.07.2012г |
| 3 | Центральный офис | **ООО "ЛЕГИОН Стройгрупп"** | Миронов Роман Валентинович | 05 июля 2012г. | 1.Повысить квалификацию 3 сотрудникам | Срок исправления05.08.2012г |
| 4 | Центральный офис | **МУП по обслуживанию дорог и тротуаров "Автобытдор"** | Лутовинов Анатолий Иванович | 09 июня 2012г. | 1.Предоставить новое Приложение №3 | Срок исправления09.07.2012г(устранили) |
| 5 | Центральный офис | **ОАО "Строк"** | Комов Евгений Алексеевич | 26 июня 2012г. | 1.Предоставить новое Приложение №32. Предоставить исправленный по видам работ Договор страхования3.Повысить квалификацию 1 сотруднику | Срок исправления26.07.2012г |
| 6 | Центральный офис | **ООО "Берлин-Бранденбург Термотехник"** | Шашко Алексей Юрьевич | 03 июля 2012г. | 1.Предоставить документы по Т.Б., О.Т., П.Б.2.Организовать систему контроля качества.3. Предоставить Договор на нежилое помещение. | Срок исправления03.08.2012г |
| 7 | Центральный офис | **ООО "ДОРМОСТСТРОЙ"** | Морозов Михаил Николаевич | 25 июня 2012г. | 1.Предоставить: Общий журнал работ, Журнал сварочных работ, Журнал входного контроля, Акты скрытых работ, сертификаты качества материалов. | Срок исправления25.07.2012г |
| 8 | Центральный офис | **ООО "МАГистрат"** | Алибегов Магомед Расулович | 15 июня 2012г. | 1. Отсутствует договор аренды офиса.
2. Организовать систему контроля качества.
3. Не соблюдаются Требования по пожарной безопасности.
 | Срок исправления15.07.2012г |
| 9 | Центральный офис | **ООО "МегаСтройСервис"** | Исмаилов Магомед Таджадди оглы | 27 июля | 1.Предоставить Журналы по О.Т., Т.Б., П.Б.2.Предоставить Журналы: Общий, входного контроля, сварочных работ. | Срок исправления07.07.2012г |
| 10 | Центральный офис | **ООО "ПРОФРЕМСТРОЙ-2"** | Павлов Николай Сергеевич | 07 июня 2012г. | 1 Привести в соответствие застрахованные группы работ в Договоре страхования 2.Предоставить Приказы о приеме на работу 8 сотрудников. | Срок исправления07.07.2012г(устранили) |
| 11 | Центральный офис | **ООО "КомПрофМонтаж"** | Чайковский Олег Анатольевич |  |  |  |
| 12 | Центральный офис | **ООО "РосСтройПодряд"** | Колесников Владимир Юрьевич |  |  |  |
| 13 | Центральный офис | **ИП Шаповалов Сергей Викторович** | Шаповалов Сергей Викторович |  |  |  |
| 14 | Центральный офис | **ООО "СпектрТелеКом"** | Москалёв Валентин Владимирович | 05 июня 2012г. | 1. Повысить квалификацию 1 сотруднику
2. Фактический адрес офиса не соответствует с адресом, указанным в документах.
 | Срок исправления05.07.2012г |
| 15 | Центральный офис | **ООО "ЗЕВС"** | Атнюков Александр Иванович | 06 июня 2012г. | Повысить квалификацию 3 сотрудникам | Срок исправления06.07.2012г |
| 16 | Центральный офис | **ЗАО "Орион"** | Колесников Геннадий Григорьевич | 06 июня 2012г. | 1.Предоставить копию Трудовой книжки на 1 сотрудникаПредоставить копии Приказов о приеме на работу на 2 сотрудников. | Срок исправления06.07.2012г |
| 17 | Центральный офис | **ООО «Севиал»** | Семенцов В.И. | 31 мая 2012г. | 1. За группы №25, №29,№30 нет ответственных сотрудников.
2. Повысить квалификацию 1 сотруднику.
3. Предоставить Приказы и копии Трудовых книжек на 15 сотрудников
4. Предоставить Договор аренды помещения
5. Организовать Строительный контроль
6. Организовать систему контроля качества.
7. Предоставить договор с аттестованной лабораторией.
8. Предоставить документы по Т.Б., П.Б., О.Т.
 | Срок исправленияП1-4 до 07.06.2012г.П5-8 в течении 10 дней после начала СМР. |
| 18 | Центральный офис | **ООО «ВентКомплект****Сервис»** | Широкожухов А.В. | 01 июня 2012г. | 1.Предоставить копию Трудовой книжки на 1 сотрудника2.Предоставить копии Приказов о приеме на работу на 3 сотрудников.3.Организовать строительный контроль.4. Организовать систему контроля качества5. Предоставить договор по лицензионным программам 6.Предоставить Журналы по Т.Б., О.Т., Т.Б. | Срок исправления01.07.2012г |
| 19 | Московский филиал №1 | **ЗАО НПФ "Элинвест"** | Ковылов Эдуард Николаевич |  |  |  |
| 20 | Московский филиал №1 | **ООО фирма "ФРОСТ"** | Дьяков Сергей Иванович |  |  |  |
| 21 | Московский филиал №2 | **ООО «СК «Доминанта»** | Петров Антон Геннадьевич |  |  |  |
| 22 | Московский филиал №2 | **ООО «Баггер-СТБ»** | КобановВячеслав Иванович | 26 июня 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 23 | Московский филиал №2 | **ООО «МЭН Град»** | ГарифуллинаЭльвираРафкатовна | 04 июня 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 24 | Московский филиал №2 | **ООО «Кристал+»** | МехметОнал | 04 июня 2012г. | 1. Организовать строительный контроль2. Предоставить договор с аттестованной лабораторией3.Предоставить документы по Т.Б., П.Б., О.Т. | Срок исправления 10 днейПосле начала СМР |
| 25 | Обособленное подразделение в г.. Санкт - Петербург | **ООО «ЛенГрадСтрой»** | Русанов Андрей Владимирович | 08 июня2012г. | 1. Отсутствует помещение по хранению документации.
2. Предоставить Журнал инструктажа по Т.Б. П.Б.
3. Провести аттестацию рабочих мест
 | Срок исправления15.06.2012г.(устранили)Пункт 3 до 30.11.2012г. |
| 26 | Филиалг. Курск | **ООО «Альянс»** | ЛеоновАлексей Алексеевич | 25 апреля2012г. | 1.Обучить 2 сотрудников.2. Предоставить Трудовые книжки и Трудовые договора на 15 сотрудников.3. Представить документацию по контролю качества4.Предоставить документы по Т.Б., П.Б., О.Т. | Срок исправления31.06.2012г |
| 27 | Филиалг. Курск | **ООО «Жилстройсервис»** | Малышев Андрей Иванович | 12 июня2012г | 1.Предоставить договор страхования гражданской ответственности | Срок исправления29.06.2012г |
| 28 | Филиалг. Курск | **ООО «АНГА»** | Петров Георгий Борисович | 25 мая2012г | 1.Обучить 1 сотрудника | Срок исправления25.06.2012г |
| 29 | Филиалг. Курск | **ООО СПК «Альянс Строй Град»** | РудаковДенисВладимирович | 05 июня2012г. | 1.Обучить 1 сотрудника.2. Предоставить Трудовые книжки и Трудовые договора на 6 сотрудников.3. Представить договор по аренде офиса4.Предоставить документы по Т.Б., П.Б., О.Т.5. Организовать строительный контроль6 Предоставить документы о наличии аккредитованной лаборатории7. Предоставить лицензированные программы компьютерного обеспечения.8. Погасить задолженность по уплате членских взносов. | Срок исправления05.07.2012г |
| 30 | Филиалг Белгород | **ООО «Газмонтаж»** | Прядко Николай Иванович |  |  |  |
| 31 | Филиалг Белгород | **ООО «Газэнергомонтаж»** | Закутский Александр Николаевич |  |  |  |
| 32 | Филиалг Белгород | **ООО "Кристаллина"** | Такшин Юрий Геннадьевич |  |  | . |
| 33 | Филиалг Белгород | **ООО "СМК-31"** | Медведев Сергей Анатольевич |  |   |  |
| 34 | Филиалг Белгород | **ООО "Спецсетьстрой-5"** | Черкашин Виктор Николаевич |  |  |  |
| 35 | Филиал г. Братск | **ООО «Спецстроймонтаж****вентиляция»** | Степченко Роман Николаевич |  |  |  |
| 36 | Филиал г. Братск | **ООО «Тайшеттрансспецстрой»** | Черняев Михаил Иванович |  |  |  |
| 37 | Филиалг. Воронеж | **ООО "Технострой - регион"** | Вифляев Андрей Борисович |  |  |  |
| 38 | Филиалг. Воронеж | **ООО "Новый дом"** | Рейбниц Александр Викторович |  |  |  |
| 39 | Филиалг. Воронеж | **ООО****«ВидТрейдинг»** | Выскребенцев ИванИванович | 25 июня2012г. | 1.Исправить Приложение №32. Не соответствует по организации и осуществлению строительного контроля 3.Отсутствуют лицензированные программы компьютерного обеспечения.4. Не соблюдены требования по Т.Б., О.Т., П.Б. | Срок исправления25.07.2012г |
| 40 | Филиалг. Тольятти | **ЗАО «Атлантика Групп»** | Конопацкий Владимир Николаевич |  |  |  |
| 41 | Филиалг. Тольятти | **ООО «ТК Теплокомфорт»** | Лушников Андрей Владимирович |  |  |  |