**Октябрь 2012г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Филиал | Наименование фирмы | Ф.И.О.руководителя | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
| 1 | Центральный офис | **ООО****«ИНЭЛ»** | НелюбовИван Владимирович | 12октября 2012г | 1.Предоставить договор с аттестованной лабораторией.2. Организовать строительный контроль, систему контроля качества,3. Предоставить Приказы, инструкции, журнал по пожарной безопасности.4. Повысить квалификацию 5 сотрудникам.5. Провести аттестацию 6 сотрудникам. | Срок исправленияПункт 1-2, 10 дней с начала СМРПункт 3-512.11.2012г. |
| 2 | Центральный офис | **ООО****«ИнформТелекомСвязь»** | ВойтовВалерий Борисович | 23октября 2012г | 1.Предоставить Приказы о принятии на работу 3 сотрудников2. Организовать строительный контроль3. Предоставить журналы: по пожарной безопасности, инструктажа на рабочем месте, журнал вводного инструктажа, инструкцию по охране труда и пожарной безопасности, Приказы по охране труда. | Срок исправленияПункт 2, 10 дней с начала СМРПункт 1, 3.23.11.2012г. |
| 3 | Центральный офис | **ООО****«МГУ-Спецремстрой»** | Блинников Максим Викторович | 18октября 2012г | Провести повышение квалификации 2 сотрудникам. | Срок исправления18.11.2012г. |
| 4 | Центральный офис | **ООО****«НПО СтройПрогресс»** | Тетерин Александр Викторович | 26октября 2012г | 1.Провести аттестацию 4 сотрудникам.2. Предоставить Договора: аренды помещения, аренды техники, журналы по строительному контролю3. Предоставить лицензированные программы компьютерного обеспечения. | Срок исправления26.11.2012г. |
| 5 | Центральный офис | **ООО****«ПК Аком»** | Плахотин Станислав Николаевич | 22октября2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 6 | Центральный офис | **ООО****«Строй Инжинеринг»** | КострюковАнтон Вячеславович | 23октября 2012г | Предоставить журнал по П.Б. | Срок исправления23.11.2012г. |
| 7 | Центральный офис | **ООО****«Стройтраст»** | СарцевичОлег Станиславович | 16октября 2012г | Предоставить приказы о приеме на работу 4 сотрудников | Срок исправления16.11.2012г. |
| 8 | Центральный офис | **ООО****«Техностройсервис»** | Залевский Геннадий Анатольевич | 29октября 2012г | 1.Предоставить приказы о приеме на работу и аттестации 2 сотрудников2.Привести в соответствие Приложение №33.Организовать систему контроля качества4. Предоставить документы по лицензированному программному обеспечению5.Предоставить журналы регистрации вводного инструктажа и инструктажа по пожарной безопасности и инструкции по охране труда и пожарной безопасности. | Срок исправления29.11.2012г.(устранили) |
| 9 | Центральный офис | **ООО****«Сат Девелопмент»** | Есинов АндрейКимович | екабря 2012г | 1. Предоставить Приказы о приеме на работу 4 сотрудников2. Предоставить Копии трудовых книжек на 4 сотрудников3. Предоставить договор аренды офисного помещения.4. Предоставить документы по Т.Б., О.Т., П.Б.5. Предоставить документы по ОКСу.6. Предоставить документы по строительному контролю. | Срок исправления20.01.2013г. |
| 10 | Центральный офис | **ООО****ПСК «Юником»** | Марьясов Юрий Владимирович | 30октября 2012г | 1.Предоставить приказы о приеме на работу 5 сотрудников. | Срок исправления30.11.2012г. |
| 11 | Центральный офис | **ООО****«Лосиный остров»** | Угринов ИгорьНиколаевич | 26октября 2012г | 1.Предоставить приказы о приеме на работу 8 сотрудников.2. Предоставить копии Трудовых книжек на 5 сотрудников.3. Предоставить Договора: с аккредитованной лабораторией, по работе строительной .техники4. Предоставить Журналы: П.Б., инструктажа на рабочем месте, Производства работ, Бетонных работ,5. Предоставить: Акты скрытых работ, назначении ответственных Сертификат качества, Приказы о назначении ответственных. | Срок исправления26.11.2012г. |
| 12 | Центральный офис | **ООО****«Рост-Строй»** | Михайлюк ОльгаНиколаевна | 13ноября 2012г | 1.Предоставить Приказы о приеме на работу 10 сотрудников.2. Устранить замечания по Приложению №33.Предоставить Дипломы об образовании на 3 сотрудников.4. Предоставить УПК на 7 сотрудников.5. Предоставить Договор аренды офиса.6. Организовать систему контроля качества.7. Не соблюдаются требования по Т.Б., О.Т, П.Б. 8. Предоставить Договор по лицензированным программам компьютерного обеспечения | Срок исправления13.12.2012г. |
| 13 | Центральный офис | **ООО****«ИнтерРесурс»** | Чорлак Мехмет | 26октября 2012г | 1.Предоставить документы по строительному контролю, контролю качества, строительной лаборатории.2. Не соблюдаются требования по Т.Б., О.Т, П.Б.  | Срок исправления10 дней с начала СМР |
| 14 | Центральный офис | **ООО****«Ремонтник»** | Зуйков Владимир Александрович |  | Отсутствие бюджетного финансирования г. Саранск.Перенос на 2013 год. |  |
| 15 | Центральный офис | **ООО****«ВОЛСЭНЕРГО»** | Поляков Виктор Владимирович | 25октября2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 16 | Московскийфилиал №1 | **ООО****"Альтаир"** | Нестеров Игорь Владимирович |  |  |  |
| 17 | Московскийфилиал №1 | **ЗАО****"КОНВЕРСИЯ-ЖИЛЬЕ"** | Кривулин Вячеслав Вячеславович |  |  |  |
| 18 | Московскийфилиал №2 | **ООО****"Випо-Строй"** | Родькин Иван Васильевич | 23октября2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 19 | Московскийфилиал №2 | **ООО****"ГалиосСтрой"** | Волгин Александр Анатольевич | 07 ноября 2012г | 1.Предоставить Копии Приказов о приеме на работу на 6 сотрудников и аттестаты на 6 сотрудников.2. Предоставить Договор на аренду помещения.3. Организовать Строительный контроль и Систему контроля качества, Т.Б.,О.Т., П.Б.  | Срок исправления07.12.2012г. |
| 20 | Московскийфилиал №2 | **ООО****"РусАльпСтрой"** | Сосновская Елена Геннадьевна | 05октября 2012г | 1.Предоставить аттестаты на 5 сотрудников.2. Предоставить копии Диплома на 2 сотрудников.3. Организовать Строительный контроль и систему контроля качества. | Срок исправления05.11.2012г. |
| 21 | Московскийфилиал №2 | **ЗАО****"СППР"** | Евстигнеев Вячеслав Николаевич | 31октября 2012г | 1. Организовать Строительный контроль и систему контроля качества. | Срок исправления 01.12.2012г. |
| 22 | Московскийфилиал №3 | **ООО****"Ски-Р- Восток"** | Павлов Геннадий Леонидович |  |  |  |
| 23 | Московскийфилиал №3 | **ООО****"Прогресс-строй"** | Зарубин Анатолий Львович | 24 августа 2012г | 1.Предоставить договор с аттестованной лабораторией2.Предоставить Дипломы и УПК на 2 сотрудников.3. Предоставить документы по Т.Б., П.Б., О.Т. | Срок исправления24.08.2012г. |
| 24 | Обособленное подразделение в г. Санкт - Петербург | **ООО****«Строй Инвест Сервис»** | Головань Андрей Юльевич | 30 октября 2012г | 1.Предоставить выписку из ЕГРЮЛ 2. Провести аттестацию работников | Срок исправления15.05.2013г.(устранили) |
| 25 | Филиалг. Курск | **ИП****Сорокин Юрий Павлович.** | Сорокин Юрий Павлович. | 16 ноября 2012г | 1.Заключить договор с аккредитованной лабораторией для испытания образцов бетона и растворов.2. Предоставить трудовые книги ИТР | Срок исправления16.12.2013г. |
| 26 | Филиалг. Курск | **ИП****Войтов Максим Александрович** | Войтов Максим Александрович |  |  |  |
| 27 | Филиалг. Курск | **ООО****«ЭлитСтрой****Сервис»** | ВолынковСергейЕвгеньевич | 19 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 28 | Филиалг. Белгород | **ЗАО «Заготзерночерноземье»** | Орехов М. Р. | 08 октября 2012г | 1.Разработать инструкцию по технике безопасности.2.Заключить договор с аккредитованной лабораторией.3.Предоставить журналы: общий, операционного контроля, входного контроля. | Срок исправления08.11.2012г. |
| 29 | Филиалг. Белгород | **ООО****«СК Азимут»** | Кислых А.В | 18 октября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 30 | Филиалг. Белгород | **ООО****«Интеграл-Инвест»** | Киясов Сергей Дмитриевич | 04 октября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 31 | Филиалг. Белгород | **ООО****«Мастер-Строй»** | Гнездилов Е.А. | 31 октября 2012г | 1.Предоставить договор с аттестованной лабораторией | Срок исправления31.11.2012г. |
| 32 | Филиалг. Белгород | **ИП****«Благадырев»** | Благадырев В.П. | 29 октября 2012г | 1.Предоставить журнал входного учета материалов | Срок исправления12.11.2012г. |
| 33 | Филиалг. Улан-Удэ | **ООО****«Золтэ»** | Мантатов Баир Валерианович | 03 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 34 | Филиалг. Братск | **ООО****«Технический центр СЕРВЕР»** | Соловьев Валерий Васильевич | 31 октября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 35 | Филиалг. Воронеж | **ООО****«СпецПром****Монтаж»** | Тищенко Андрей Геннадьевич | 23 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 36 | Филиалг. Воронеж | **ООО****«ТерМа-Сталь»** | Терехов Александр Васильевич | 04 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 37 | Филиалг. Воронеж | **ООО****«Новый дом»** | Рейбниц Александр Викторович | 06 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 38 | Филиалг. Воронеж | **ООО ТК****«Дормаш»** | Ильяшенко Николай Васильевич | 14 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 39 | Филиалг. Воронеж | **ООО****«ЭлектроСвит»** | Бригадин И.И. | 11 октября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 40 | Филиалг. Тольятти | **ООО «Волгоэнергоремонт»** | Ярцев Анатолий Михайлович |  |  |  |
| 41 | Филиалг. Тольятти | **ООО****«АЭ-Системы»** | Ямщиков Сергей Викторович |  |  |  |

**Ноябрь 2012г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Филиал | Наименование фирмы | Ф.И.О.руководителя | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
| 1 | Центральный офис | **ГУП г. Москвы****«Стройинвест»** | ЧекрызоваЕлена Дмитриевна |  | Организация вышла из СРО |  |
| 2 | Центральный офис | **ООО****«Пром Строй Инвест»** | Парфенова Светлана Викторовна | 30ноября 2012г | 1.Привести в соответствие Приложение №32.Предоставить Приказы о приеме на работу 3 (трех) сотрудников, повысить квалификацию 2 сотрудникам.3.Предоставить Трудовые книжки на 3 сотрудников, аттестацию на 2 сотрудников4.Предоставить документы по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности.5. Предоставить документы по группе работ №326. Организовать систему контроля качества и строительный контроль7. Предоставить лицензированные программы компьютерного обеспечения. | Срок исправления30.12.2012г. |
| 3 | Центральный офис | **ООО****«СК-Монолит»** | Ерохов Александр Тимофеевич | 15ноября 2012г | 1.Предоставить Договор аренды нежилого помещения2.Предоставить Приказы о приеме на работу 7 (семи) сотрудников.3.Предоставить Трудовую книжку и аттестацию на 1 сотрудника4.Предоставить журналы по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности. | Срок исправления15.12.2012г.устранили |
| 4 | Центральный офис | **ООО****«Стройсервис-Центр» (1)** | Шевнин Вячеслав Викторович | 27 ноября 2012г | 1.Предоставить Аттестацию на 15 сотрудников.2.Предоставить Приказы о приеме на работу 30 сотрудников.3.Организовать строительный контроль, заключить договор с лабораторией, предоставить документы по Т.Б., О.Т., | Срок исправления27.12.2012г.Срок исправления п.310 дней с начала СМРустранили |
| 5 | Центральный офис | **ООО****«Фирма «Стройкомплекс»** | Никульшин Андрей Андреевич | 14 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 6 | Центральный офис | **ООО****«ЦСиНЭ» «ИНДЕКС»** | Волощук Сергей Дмитриевич | 26 ноября 2012г | 1.Предоставить УПК на 4 сотрудников | Срок исправления26.12.2012г. |
| 7 | Центральный офис | **ООО****«Электромонтаж-СП»** | Степаненко Игорь Владимирович | 20 ноября 2012г | 1.Предоставить новое Приложение №32.Предоставить Приказы о приеме на работу 4 сотрудников.3.Предоставить Трудовые книжки на 4 сотрудника | Срок исправления20.12.2012г. |
| 8 | Центральный офис | **ООО****«СК «Крон»** | Горбатенко Андрей Игоревич | 22 ноября 2012г | 1.Предоставить новое Приложение №32.Предоставить Приказы о приеме на работу 8 сотрудников.3.Предоставить Трудовые книжки на 7 сотрудников4.Предоставить диплом на 1 сотрудника5. Повысить квалификацию 2 сотрудникам6. Предоставить документы по О.Т., Т.Б., П.Б.7. Организовать систему контроля качества.8. Предоставить договор аренды офиса и строительной техники и механизмов. | Срок исправления20.12.2012г. |
| 9 | Центральный офис | **ООО****«СвязьЭлектро****Прибор****Монтаж»** | Бродский Андрей Анатольевич |  | Организация вышла из СРО |  |
| 10 | Центральный офис | **ООО****«Северо-Западная Компания»** | Прохоров Александр Васильевич | 05 декабря 2012г | 1. Аттестовать 11 сотрудников2. Предоставить документы по О.Т., Т.Б., П.Б.3. Организовать систему контроля качества.4. Организовать строительный контроль | Срок исправления05.01.2013г. |
| 11 | Центральный офис | **ООО****«Лэтсар»** | Апанасенко Андрей Владимирович | 29 ноября 2012г | 1. Повысить квалификацию и аттестовать 1 сотрудника2. Предоставить документы по О.Т., Т.Б., П.Б.3. Организовать систему контроля качества. | Срок исправления29.12.2012г.(устранили) |
| 13 | Центральный офис | **ООО****«Строй Инвест»** | Адамов Андрей Васильевич | 07 ноября 2012г | 1.Предоставить журналы вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте | Срок исправления06.12.2012г. |
| 14 | Центральный офис | **ООО****«АВИС»** | Сандул Вячеслав Павлович | 28 ноября 2012г | 1.Предоставить журнал производства работ, входного контроля, акты на скрытые работы, сертификаты качества материалов2. Приказ о назначении ответственного за СМР и системы контроля качества.3. Предоставить документы по О.Т., Т.Б., П.Б. | Срок исправления28.12.2012г. |
| 15 | Центральный офис | **ООО****"КНАИС СТРОЙ"** | Дудник Сергей Викторович |  | Отсутствие бюджетного финансирования г. Ростов на Дону.Перенос на 2013 год. | . |
| 16 | Московскийфилиал №1 | **ОАО****"СПМНУ-11"** | Фролов Сергей Алексеевич |  |  |  |
| 17 | Московскийфилиал №1 | **ООО****"Гидроспецсервис"** | Алёшина Лариса Александровна | 19 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 18 | Московскийфилиал №2 | **ООО****"ИНЭК"** | Кайдаков Евгений Станиславович | 15 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 19 | Московскийфилиал №2 | **ЗАО****"Строительная фирма "РИК-С"** | Щедров Геннадий Иванович | 08 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 20 | Московскийфилиал №2 | **ООО****"Тех Мон Строй"** | Головенкин Олег Юрьевич |  | Организация вышла из членов СРО НП МОСМО «Стройкорпорация» |  |
| 21 | Московскийфилиал №2 | **ООО "СтройЭлектростатика"** | Базанов Вяеслав Павлович | 21 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 22 | Филиалг. Курск | **ООО НПО****«ЭкоВодИнжиниринг»** | Дюмин Эдуард Николаевич |  |  |  |
| 23 | Филиалг. Курск | **ООО****«СтройГрад»** | Смоляков Юрий Леонидович |  |  |  |
| 24 | Филиалг. Курск | **ООО«МСК-Мастер»** | Кривенда Елена Евгеньевна |  |  |  |
| 25 | Филиалг. Белгород | **ООО****«Техсервис»** | Золотько Д.В. | 11 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 26 | Филиалг. Белгород | **ООО****«Жилремсервис»** | Малышев А.В. | 24 ноября 2012г | 1.Предоставить документацию по ТБ и ОТ. | Срок исправления24.12.2012г. |
| 27 | Филиалг. Белгород | **ООО****«КиБ»** | Бичевой С.В. | 12 ноября 2012г | 1.Предоставить Договор с аккредитованной строительной лабораторией. | Срок исправления12.12.2012г. |
| 28 | Филиалг. Белгород | **ООО «АнтаресСтрой****Сервис»** | Тюрин Е.В. | 13 ноября 2012г | 1.Предоставить Новое приложение №3.2.Повысить квалификацию 2 сотрудникам. | Срок исправления13.12.2012г. |
| 29 | Филиалг. Белгород | **ИП****Мякгих Н.Г.** | Мягких Н.Г. | 06 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 30 | Филиалг. Улан-Удэ | **ООО****"Урандорстрой"** | Бороноев Виктор Георгиевич | 23 ноября 2012г | Предоставить Приказ о возложении ответственности по генеральному подряду. | Срок исправления06.12.2012г |
| 31 | Филиалг. Улан-Удэ | **ООО****"РЕМ "** | Бадлуев Николай Ильич |  |  |  |
| 32 | Филиалг. Улан-Удэ | **ООО****«Компания Регион»** | Омбоев Саян Владимирович | 06 ноября 2012г | Повысить квалификацию 3 сотрудникам | Срок исправления06.12.2012г |
| 33 | Филиалг. Братск | **ООО****«Строитель»** | Полесов Сергей Валерьевич | 28 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 34 | Филиалг. Братск | **ИП****Малеева Валентина Тимофеевна** | Малеева Валентина Тимофеевна |  |  |  |
| 35 | Филиалг. Воронеж | **ООО****«Нефтегазиндустрия»** | Исмаилов Аскар Максимович | 10 декабря2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 36 | Филиалг. Воронеж | **ООО****«Стройинвест»** | Наторин Анатолий Владимирович | 13 ноября2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 37 | Филиалг. Воронеж | **ООО «Металлоконструкция»** | Пономарев Андрей Сергеевич | 12 ноября2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 38 | Филиалг. Воронеж | **ООО****Теплоэнергострой»** | Наторин Анатолий Владимирович | 12 ноября2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | . |
| 39 | Филиалг. Воронеж | **ООО «Энергомонтажремонт»** | Пономарев Андрей Сергеевич | 14 ноября2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 40 | Филиалг. Воронеж | **МУП «Строитель»** | Рымарев Лев Лукич | 28 ноября2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 41 | Филиалг. Тольятти | **ООО****«СТК-Стандарт»** | Хлебников Олег Георгиевич |  |  |  |
| 42 | Филиалг. Тольятти | **ООО****«Строй Экспорт»** | Ксенофонтов Олег Владимирович |  |  |  |
| 43 | Филиалг. Тольятти | **ООО «СпецМонолитСтрой»** | Графчев Александр Павлович |  |  |  |

**Декабрь 2012г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Филиал | Наименование фирмы | Ф.И.О.руководителя | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
| 1 | Центральный офис | **ООО****«Атлант-Строй»** | ТерентьевАлексей Владимирович | 25 декабря 2012г | 1.Предоставить трудовые книжки на 4 сотрудников, Приказ о приеме на работу на 4 сотрудников, УПК на 4 сотрудников, провести аттестацию на 4 сотрудников.2.Предоставить документы по О.Т.и Т.Б.3. Предоставить документы по ОКС. | Срок исправления25.01.2013густранили |
| 2 | Центральный офис | **ООО****«Астра Дизайн»** | Тимофеев Вячеслав Николаевич | 16 ноября 2012г | 1.Предоставить трудовые книжки на 4 сотрудников, Приказ о приеме на работу на 6 сотрудников, УПК на 1 сотрудника.2. Организовать строительный контроль.3.Предоставить журналы по О.Т.и Т.Б. | Срок исправления16.12.2012г |
| 3 | Центральный офис | **ООО****«СВТ-Строй»** | ТюринСергейВикторович |  | ВЫШЛИ ИЗ СРО |  |
| 4 | Центральный офис | **ООО****«Стройсервис-Центр» (2)** | ШевнинВячеслав Викторович | 14 декабря 2012г | 1.Предоставить Трудовые книжки на 10 сотрудников.2.Предоставить Приказы о приеме на работу 29 сотрудников.3.Организовать строительный контроль, заключить договор с лабораторией, предоставить документы по Т.Б., О.Т., | Срок исправления15.01.2013г.Срок исправления п.310 дней с начала СМР(устранили) |
| 5 | Центральный офис | **ФГУП****«РОСДОРНИИ»** | Могильный Константин Витальевич | 06 декабря 2012г | 1.Предоставить аттестацию на 1 сотрудника. | Срок исправления10.01.2013г |
| 6 | Центральный офис | **ФГУП****«Щелковский биокомбинат»** | Чудин Олег Васильевич | 23 ноября 2012г | Предоставить диплом и аттестацию на 1 сотрудникаПредоставить документацию по строительному контролю.Организовать систему контроля качестваПредоставить документы по Т.Б., П.Б..О.Т.Предоставить лицензированные программы компьютерного обеспечения. | Срок исправления23.12.2012г |
| 7 | Центральный офис | **ООО****«Водоотводящие и канализационные системы»** | Алешин Валерий Петрович | 20 ноября 2012г | 1.Предоставить Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности.2.Предоставить трудовую книжку, Приказ о приеме на работу на 1 сотрудника3.Предоставить Приказ о назначении ответственного за проведение СМР | Срок исправления20.12.2012г |
| 8 | Центральный офис | **ООО****«ЭНКОМ-Стройпроект»** | Петров Александр Семенович | 06 декабря 2012г | Принято решение о приостановлении действия Свидетельства до соответствия Требованиям по кадровому составу. | Срок исправленияДо соответствия Требованиям по кадровому составу. |
| 9 | Центральный офис | **ООО****«СК «БЕРЕГ»** | Русу Сергей Георгиевич | 11 декабря 2012г | Предоставить документы по осуществлению строительного контроля.Предоставить договор с аттестованной лабораторией. | Срок исправления10 дней с начала СМР |
| 10 | Центральный офис | **ООО****«СТРОЙКОМ 9»** | Братерский Сергей Константинович |  |  Вышли из СРО. |  |
| 11 | Центральный офис | **ООО****« Люная Риэл Эстейт»** | Тютюник В.И. | 19 декабря 2012г | Привести в соответствие Приложение №3Провести аттестацию 3 сотрудников. | Срок исправления19.01.2013г |
|  | Обособленное подразделение в г. Санкт - Петербург | **ООО****«Промстроймонтаж»** | ТрофимовДмитрийВалентинович | 17 декабря 2012г | 1.Повысить квалификацию на 1 сотрудника. | Срок исправления28.12.2012г |
| 16 | Московскийфилиал №1 | **ООО****«ИндаСофт»** | Толмасская Ирина Иосифовна |  |  |  |
| 17 | Московскийфилиал №1 | **ООО****"Торговая Компания 103"** | Юз Анатолий Львович | 13 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 18 | Московскийфилиал №2 | **ООО "Ремстройреставрация"** | Шадрин Сергей Александрович | 06 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 19 | Московскийфилиал №2 | **ООО****"Санто"** | Шацкий Владимир Ильич | 12 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 20 | Московскийфилиал №2 | **ООО****"ТОМС"** | Никитин Александр Анатольевич | 27 ноября 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 21 | Московскийфилиал №2 | **ООО «КапиталСтрой»** | Смирнов А.В. | 27 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 22 | Филиалг. Курск | **ООО «Интер-строй XXI»** | Лубков Максим Александрович |  |  |  |
| 23 | Филиалг. Курск | **ООО «Арт-Мастер»** | Лебедева Нина Густафовна |  |  |  |
| 24 | Филиалг. Курск | **ОАО****«Квадра-ремонт»** | Полякевич Валерий Генрихович |  |  |  |
| 25 | Филиалг Белгород | **ООО****«ПромТехИнвест»** | ВоробьевАнатолийНиколаевич | 24 декабря 2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 26 | Филиалг Белгород | **ООО****«Ритм»** | БабынинЛеонидИванович | 25 декабря 2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 27 | Филиалг Белгород | **ООО****«Отделремстрой»** | Унковский В.К. | 25 декабря 2012г | Предоставить договор с аттестованной лабораторией | Срок исправления30.01.2013г |
| 28 | Филиалг Белгород | **ООО****«СК Лидер»** | ДоронинАлександрАлександрович | 20 ноября 2012г | Повысить квалификацию 2 сотрудникам | Срок исправления30.11.2012г(устранили) |
| 29 | Филиалг Белгород | **ООО «АльянсБелСтрой»** | Гончаренко Д.В. | 17 декабря 2012г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 30 | Филиалг Белгород | **ООО «ПартнерМонтажСервис»** | МясищевСергей Борисович | 19 декабря 2012г | Предоставить договор с аттестованной лабораторией | Срок исправления10.01.2013г |
| 31 | Филиалг Белгород | **ООО****«ИНВЕНТ»** | Потапова А.В. | 20 декабря 2012г | Предоставить Приказы о назначении ответственных по О.Т., Т.Б. | Срок исправления31.01.2013г |
| 32 | Филиалг Белгород | **ЗАО****«Монтажник ЦММ»** | КосицынАнатолийВасильевич | 25 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 33 | Филиалг. Улан-Удэ | **ООО****«ВЛА-ДИ»** | БорисовВиктор Васильевич | 04 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 34 | Филиалг. Улан-Удэ | **ООО " Байкальские коммунальные системы"** | Прозовских Юрий Львович | 13 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 35 | Филиалг. Улан-Удэ | **ООО "Сибтехнострой»** | Фукс Андрей Викторович | 14 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 36 | Филиалг. Улан-Удэ | **ООО «Управление механизации строительства №2»** | Рандин Николай Федотович | 26 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 37 | Филиалг. Улан-Удэ | **ООО "Гранит"** | Мацияко Елена Николаевна | 29 декабря 2012г | Предоставить договор с аттестованной лабораторией | Срок исправления01.03.2013г |
| 38 | Филиалг. Братск | **ООО****«Стройсервис»** | Паргачевский Виктор Михайлович |  |  |  |
| 39 | Филиалг. Братск | **ООО****«Байкал - Строй – Инвест»** | Подзигун Сергей Николаевич |  |  |  |
| 40 | Филиалг. Воронеж | **ООО****Технострой-регион»** | Вифляев Андрей Борисович |  |  |  |
| 41 | Филиалг. Воронеж | **ООО****«Техэнергомонтаж»** | Крючков Юрий Викторович |  |  |  |
| 42 | Филиалг. Воронеж | **ООО****«Перспектива»** | Новиков Андрей Анатольевич |  |  |  |
| 43 | Филиалг. Воронеж | **ООО****«ИнтерКров»** | Лепендин Павел Леонидович | 17 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 44 | Филиалг. Воронеж | **ООО****«Монолитспецстрой»** | Бондаренко П.А. | 24 декабря 2012г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено |  |
| 45 | Филиалг. Тольятти | **ООО****СК «Строй-АС»** | Новиков Андрей Владимирович |  |  |  |
| 46 | Филиалг. Тольятти | **ООО****«Р.С. Сервис»** | ШарафутдиновШагит Идрисович |  |  |  |